📘 Bitácora Digital de Ingeniería de Software

Asignatura: Software 4 — Seguimiento Académico y Proyecto Integrador

1. Información General del Registro

| Estudiante: | Andres Felipe Velez Alcaraz |
| --- | --- |
| ID / Código: | 1017245136 |
| Semana de Trabajo: | Semana N° 5 ¦ Fecha: 19/08/2026 |
| Proyecto Asignado: | Estimación del proyecto integrador (Puntos de Función + segunda técnica + validación con IA) |
| Módulo / Rol: | RECODER / módulo de estimación y métricas del proyecto |

2. Bloque A: Actividades de Clase (A.D.D. - 3 Horas Presenciales)

2.1. Resumen Teórico y Conceptos Clave

📌 Consigna: Resume los puntos centrales discutidos en la clase presencial (ej. Puntos de Función, SQA, Mantenimiento, Refactorización).

• Tema Principal: Estimación de proyectos de software: costos, técnicas y Puntos de Función

¿Cuánto cuesta desarrollar software? La sesión explicó qué costos hay detrás de un producto de software y qué técnicas existen para estimar su tamaño, esfuerzo, tiempo y costo.

• Síntesis de Conceptos:

Concepto 1 — Costos del software: No es solo el sueldo de los ingenieros. También entran los costos de hardware y software, viajes y aprendizaje, seguros y seguridad social, alquiler del edificio, luz, limpieza y servicios varios, redes y comunicaciones, y los recursos compartidos como administración y salas de reunión. Para calcular el costo de un sistema primero hay que calcular su tamaño y, en consecuencia, el esfuerzo necesario para desarrollarlo.

Concepto 2 — Proceso de estimación: Se parte del tamaño (las funcionalidades del sistema), se convierte ese tamaño en esfuerzo según la madurez y el ambiente del equipo, y el resultado se contrasta con los datos históricos de proyectos anteriores.

Concepto 3 — Juicio experto puro: Un experto estudia las especificaciones y hace la estimación con base en su conocimiento. Es rápido, pero tiene un riesgo grande: si el experto se va de la empresa, la empresa deja de saber estimar.

Concepto 4 — Juicio experto: Wideband Delphi: Un grupo de personas informadas estima el esfuerzo y la duración en varias rondas, comparando resultados hasta acercar las cifras. Las estimaciones en grupo suelen ser mejores que las individuales.

Concepto 5 — Analogía: Compara el proyecto actual con proyectos similares ya realizados y usa los datos históricos de esos proyectos para estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo del nuevo.

Concepto 6 — Método PERT: Usa tres estimaciones por tarea: la optimista (o), la más probable (m) y la pesimista (p), y las pondera con la fórmula e = (o + 4m + p) / 6. Sirve para no depender de un solo número.

Concepto 7 — Puntos de Función: Miden la funcionalidad del software desde el punto de vista del usuario, sin depender del lenguaje de programación, de la metodología, de la tecnología ni de la capacidad del equipo. Permiten medir todas las actividades del software: requerimientos, diseño, codificación, pruebas, documentación y administración. La IFPUG (International Function Point Users Group) es la organización que define las reglas de conteo.

Concepto 8 — Componentes que se cuentan: Funciones de datos: ILF (Archivos Lógicos Internos, los datos que el sistema mantiene) y EIF (Archivos de Interfaz Externa, los datos que solo lee de otro sistema). Funciones transaccionales: EI (Entrada Externa, modifica información del sistema), EO (Salida Externa, presenta datos y hay cálculos o transacciones) y EQ (Consulta Externa, solo presenta datos, sin cálculo).

Concepto 9 — DET, RET y FTR: DET es cada campo único, reconocido por el usuario y no repetido, que entra o sale de la aplicación; los comandos y botones se cuentan como un único DET, los mensajes como un único DET, y los campos que entran y salen se cuentan una sola vez. RET es cada subgrupo lógico de datos reconocido por el usuario dentro de un ILF o EIF. FTR es cada archivo lógico leído o mantenido por la transacción, contado una sola vez.

Concepto 10 — Matrices de complejidad: Con la combinación DET/RET (para ILF y EIF) y DET/FTR (para EI, EO y EQ) se clasifica cada función como Baja, Media o Alta usando las tablas del método.

Concepto 11 — Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA): Cada componente se multiplica por su peso según la complejidad y se suman todos: ILF 7 / 10 / 15, EIF 5 / 7 / 10, EI 3 / 4 / 6, EO 4 / 5 / 7 y EQ 3 / 4 / 6 (baja / media / alta).

Concepto 12 — Ajuste por complejidad del proyecto: Se valoran de 0 a 6 las 14 características generales del sistema: comunicación de datos, funciones distribuidas, rendimiento, configuración, ratio de transacciones, entrada de datos on-line, eficiencia del usuario final, actualización on-line, complejidad de procesamiento, reutilización del software, facilidad de instalación, facilidad de operación, lugares múltiples y facilidad de cambios. Con la suma Cp se calcula el factor Cpa = 0,65 + (0,01 × Cp) y finalmente los puntos de función ajustados: PFa = PF × Cpa.

• Glosario / Métricas Relevantes: Estimación, Tamaño, Esfuerzo, Juicio experto, Wideband Delphi, Analogía, PERT con e = (o + 4m + p) / 6, Puntos de Función, IFPUG, ILF, EIF, EI, EO, EQ, DET, RET, FTR, Matriz de complejidad (Baja / Media / Alta), PFSA (puntos de función sin ajustar), 14 características generales del sistema, Cpa = 0,65 + (0,01 × Cp), PFa = PF × Cpa.

2.2. Tareas o Ejercicios (A.D.D.)

📌 Consigna: Registra los ejercicios prácticos, talleres o actividades guiadas desarrolladas durante la sesión de clase.

| N° | Nombre de la Tarea / Ejercicio | Descripción / Enunciado Resumido | Entregable / Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taller de Puntos de Función | Identificar las funciones de datos (ILF y EIF) y las funciones transaccionales (EI, EO y EQ) del caso trabajado en clase, y determinar su complejidad con las matrices DET/RET y DET/FTR. | Conteo de PFSA del caso de clase | Completado |
| 2 | Clase interactiva de Estimación de Software | Elaborar material en HTML para practicar las técnicas de estimación vistas: juicio experto, Wideband Delphi, analogía, PERT y Puntos de Función. | Clase_Interactiva_Estimacion_Software_v3.html y Estimacion_Software.html (Clase#3/) | Completado |
| 3 | Estimación del proyecto integrador (equipo) | Estimar el proyecto con Puntos de Función y con una segunda técnica elegida por el equipo, comparar resultados y validarlos con una herramienta de IA como mecanismo de contraste. | Documento de estimación con portada, roles, comparación, validación IA y conclusiones (entrega 25/08/2026) | En proceso |
| 4 | Estudio y exposición de un método de estimación | Preparar la exposición de Puntos de Caso de Uso / Puntos de Historia de Usuario: introducción, fundamentos, procedimiento, ejemplo completo, mini-taller para los compañeros y ventajas y limitaciones, con 2 libros y 2 artículos científicos. | Presentación y mini-taller del método asignado | En proceso |

• Evidencia / Diagrama del Ejercicio:

Evidencia 1: material de la sesión — Clase#3/Clase 19 de agosto 2026.pdf (proceso de estimación, técnicas, matrices de complejidad y tabla de conteo de PFSA). Evidencia 2: clase interactiva desarrollada para practicar la estimación — Clase#3/Clase_Interactiva_Estimacion_Software_v3.html Evidencia 3: material de apoyo sobre estimación — Clase#3/Estimacion_Software.html Fórmulas aplicadas en el taller: PERT: e = (o + 4m + p) / 6 Ajuste: Cpa = 0,65 + (0,01 × Cp) Ajustados: PFa = PF × Cpa Tabla de pesos usada para el conteo sin ajustar (Baja / Media / Alta): ILF 7 / 10 / 15 EIF 5 / 7 / 10 EI 3 / 4 / 6 EO 4 / 5 / 7 EQ 3 / 4 / 6

3. Bloque B: Trabajo Independiente del Proyecto Integrador (T.I.E. - Mínimo 4h/Semana)

3.1. Desglose y Registro de Horas

| Fecha | Horas Invest. | Actividad Específica Realizada |
| --- | --- | --- |
| 19/08/2026 | 2.0 h | Repaso de las técnicas de estimación y desarrollo de la clase interactiva de estimación de software. |
| 20/08/2026 | 2.0 h | Conteo de ILF, EIF, EI, EO y EQ del proyecto del equipo y aplicación de las matrices de complejidad. |
| 22/08/2026 | 1.5 h | Cálculo de los puntos de función sin ajustar, valoración de las 14 características y ajuste con Cpa = 0,65 + (0,01 × Cp). |
| Total Horas: | 5.5 h | (Verificación: Cumple con la exigencia de ≥ 4.0 horas semanales) |

4. Bloque C: Evidencia Técnica y Trazabilidad en Git

📌 Consigna: Para validar la autenticidad del trabajo independiente, registra los commits y Pull Requests vinculados a tu repositorio.

• URL del Repositorio: https://github.com/andrias01/software-iv-documentacion-calidad

• Rama de Trabajo: master (repositorio de documentación: los avances se registran como commits directos)

| Hash Commit | Mensaje de Commit | Pull Request (PR) | Estado PR |
| --- | --- | --- | --- |
| #55cff72 | docs(clase2): agregar material de la sesion del 12/08/2026 sobre tipos de revision IEEE 1028 | Sin PR | Commit directo a master |
| #56ae7d9 | docs(clase3): agregar material de la sesion del 19/08/2026 sobre estimacion de software | Sin PR | Commit directo a master |

5. Bloque D: Autoevaluación, Bloqueos y Gestión de Riesgos

1. Bloqueos Encontrados (Blockers):
           • Me costó diferenciar una salida externa (EO) de una consulta externa (EQ), porque las dos le muestran información al usuario.
   • Contar los DET de una pantalla también fue confuso al inicio, sobre todo con los botones, los mensajes y los campos que entran y salen.

2. Estrategia de Solución / Mitigación:
           • Apliqué la regla vista en clase: si hay cálculo o dato derivado es una salida externa (EO); si solo presenta datos recuperados, sin cálculo, es una consulta externa (EQ).
   • Usé las reglas de conteo del método: los comandos y botones cuentan como un único DET, los mensajes como un único DET, y los campos que entran y salen se cuentan una sola vez.

3. Plan de Acción para la Próxima Semana:
           • Terminar la estimación del proyecto con Puntos de Función y con la segunda técnica, comparar los resultados y contrastarlos con la validación de IA para la entrega del 25 de agosto.
   • Preparar la exposición del método de estimación asignado con su mini-taller y las referencias exigidas (2 libros y 2 artículos científicos o trabajos de grado).

6. Lista de Chequeo y Validación Final

☑  Cumplo con el mínimo de 4 horas T.I.E. registradas con su correspondiente evidencia.

☑  Los hashes de commits y PRs corresponden a mi cuenta de GitHub/GitLab registrada.

☑  Registré adecuadamente los ejercicios y tareas correspondientes a la sesión de clase presencial.

Firma Digital / Confirmación del Estudiante: Andres Felipe Velez Alcaraz — https://github.com/andrias01 — Código 1017245136

Fecha de Subida: 23/08/2026