## Slide 1
El Proceso de Inspección de Software Según el estándar IEEE Std 1028-2008
YO
Ingeniería de Software / Calidad de Software

## Slide 2
Agenda
1
Definición de la Inspección de Software
2
Principios y reglas fundamentales
3
Roles del equipo de inspección
4
El proceso: etapas según IEEE 1028
5
Guía paso a paso de aplicación
6
Discusión y conclusiones

## Slide 3
Introducción: ¿Qué es una Inspección?
Definición (IEEE Std 1028-2008, Cláusula 3.3 y 6.1)
Una inspección es un examen visual, formal y riguroso que un equipo de pares realiza sobre un artefacto de software —requisitos, arquitectura, diseño, código o planes de prueba— con el objetivo principal de detectar e identificar anomalías: errores, inconsistencias, omisiones y desviaciones frente a los estándares.
Es una de las técnicas más rigurosas y formales de la ingeniería de software, solo superada por las auditorías.
Se aplica sobre cualquier artefacto tangible del desarrollo, no solo sobre código fuente.
Su fortaleza está en la formalidad del proceso: roles fijos, checklists y métricas obligatorias.
🖼
Equipo de pares revisando un documento o código fuente en una sesión formal de inspección

## Slide 4
Principios Fundamentales del Método
1
Liderazgo imparcial
Coordinada por un Líder de Inspección capacitado, que no puede ser el autor del producto.
2
Roles estructurados
Participa un equipo multidisciplinario de 3 a 6 integrantes, cada uno con responsabilidades explícitas.
3
Sin participación gerencial
La gerencia no participa en las sesiones: el foco permanece en la calidad del producto, no en evaluar al desarrollador.
4
Uso obligatorio de checklists
Es obligatorio usar guías y listas de chequeo preparadas previamente según el tipo de artefacto.
5
Recolección mandatoria de métricas
Se registran tiempo de preparación, tasa de lectura y anomalías encontradas, para alimentar la mejora continua.

## Slide 5
Objetivos Principales de la Inspección
Verificar la calidad del producto
Comprobar que el artefacto cumple los requisitos y las especificaciones de entrada.
Garantizar la conformidad con estándares
Asegurar que se respeten las normas de arquitectura, estilo de código y normativa legal o de seguridad.
Detección temprana de errores
Encontrar fallos en etapas iniciales, lo cual cuesta hasta 100 veces menos que corregirlos en producción.
Mejora continua del proceso
Usar los datos recolectados para perfeccionar las listas de chequeo y evitar errores repetidos.

## Slide 6
Diagrama del Proceso de Inspección
1
Preparación de la Administración
Autorización de recursos y tiempo.
2
Planificación
Asignación de roles, fechas y paquete de inspección.
3
Visión General (Overview)
Presentación opcional del producto por el autor.
4
Preparación Individual
Revisión autónoma usando listas de chequeo.
5
Reunión de Inspección
Detección formal, lectura y registro de anomalías.
6
Retrabajo (Rework)
El autor corrige las anomalías halladas.
7
Seguimiento y Cierre
El líder verifica la corrección de los fallos.
8
Recolección de Datos
Archivo de métricas para la mejora del proceso.

## Slide 7
Roles del Equipo de Inspección
Rol | Función Principal | ¿Autor?
Líder de Inspección | Modera la reunión, planifica la logística, vela por el cumplimiento del estándar y verifica el retrabajo final. | NO
Autor | Proporciona el artefacto, aclara dudas específicas y corrige las anomalías durante el retrabajo. | SÍ
Lector | Guía la lectura del producto fragmento a fragmento para orientar al equipo durante la reunión. | NO
Registrador | Anota detalladamente cada anomalía en la Lista Oficial de Hallazgos (ubicación, tipo, severidad). | NO
Inspectores | Revisan el producto desde distintas perspectivas: seguridad, rendimiento, requisitos, usabilidad. | NO

## Slide 8
Aceptar
Accept
El producto se aprueba sin cambios, o con correcciones muy menores que no requieren revisión.
Aceptar con verificación
Rework Verification
Se aprueba con la condición de que el Líder u otro integrante verifique que el Autor corrigió las anomalías.
Re-inspeccionar
Reinspect
Demasiadas anomalías o fallos críticos: se exige corregir y convocar una nueva reunión completa.
Decisiones de Salida (Exit Decision)
Aceptar
Accept
El producto se aprueba sin cambios, o con correcciones muy menores que no requieren revisión.
Aceptar con verificación
Rework Verification
Se aprueba con la condición de que el Líder u otro integrante verifique que el Autor corrigió las anomalías.
Re-inspeccionar
Reinspect
Demasiadas anomalías o fallos críticos: se exige corregir y convocar una nueva reunión completa.

## Slide 9
Criterios de Entrada y Planificación
Paso 1 · Criterios de Entrada
☐ El artefacto está terminado (no en borrador) y pasó controles sintácticos básicos.
☐ Se dispone de los documentos fuente de referencia (requisitos, estándar de código, etc.).
☐ La gerencia ha asignado las horas necesarias al equipo para participar.
Paso 2 · Planificación
Se seleccionan de 3 a 6 participantes y se asignan los roles del equipo.
Tasas recomendadas: 2-3 páginas/hora (requisitos/arquitectura); 100-200 líneas/hora (código fuente).
El Paquete de Inspección se distribuye mínimo 48 horas antes: artefacto, documentos de soporte, checklist y plantilla de anotación.

## Slide 10
Preparación Individual
Trabajo autónomo
Cada participante analiza el artefacto individualmente, sin interactuar con los demás.
Utiliza la lista de chequeo (checklist) para encontrar anomalías.
Registra ubicación, descripción y el tiempo invertido en la preparación.
Filtro de calidad: si los inspectores no se prepararon, el Líder debe suspender la sesión.
Ejemplo · Checklist de código fuente
☐ ¿El código cumple la especificación sin omitir casos de borde?
☐ ¿Variables y funciones tienen nombres claros y descriptivos?
☐ ¿Se validan las entradas para evitar errores de nulos?
☐ ¿Existen vulnerabilidades de seguridad (SQL, datos sensibles)?
☐ ¿Se gestionan adecuadamente las excepciones (try/catch)?

## Slide 11
Reunión de Inspección (máx. 2 horas)
1
Apertura
El líder recuerda las reglas: buscar anomalías, no criticar personas; no se diseñan soluciones en esta reunión.
5 min
2
Examen detallado
El lector guía la lectura en fragmentos pequeños; los inspectores señalan anomalías; el registrador las documenta.
60-80 min
3
Consolidación de la lista
Se revisan los hallazgos para asegurar una redacción precisa y clara.
10 min
4
Votación de la decisión
El equipo acuerda si el producto es Aceptado, Aceptado con Retrabajo o Re-inspeccionado.
5 min

## Slide 12
Formato de Registro de Anomalías
Cada hallazgo se registra según el formato oficial de IEEE Std 1044
ID | Ubicación | Descripción | Categoría | Severidad | Responsable
ANO-01 | AuthService.js, línea 42 | La contraseña se almacena en texto plano en la base de datos. | Seguridad | Crítica | Autor
ANO-02 | Requisitos, Sección 3.1 | No se define qué ocurre cuando el usuario olvida su clave. | Omisión/Ambigüedad | Marginal | Autor

## Slide 13
Retrabajo, Seguimiento y Cierre
5
Retrabajo (Rework)
El Autor recibe la Lista Oficial de Anomalías y modifica el artefacto resolviendo cada punto registrado.
6
Seguimiento y Cierre
El Líder revisa la versión corregida, verifica que no se hayan introducido nuevos errores y firma el cierre de la inspección.
7
Recolección de Datos
Se registran tiempo total invertido, líneas/páginas inspeccionadas, y número y severidad de anomalías, para mejorar checklists futuros.

## Slide 14
Cuadro Resumen General
Aspecto | Descripción
Estándar | IEEE Std 1028-2008 (Cláusula 6)
Grado de formalidad | Muy alto
Participantes | 3 a 6 integrantes (Líder, Autor, Lector, Registrador, Inspectores)
Participación de gerencia | Estrictamente prohibida
Métricas y mejora | Mandatorio recolectar datos de esfuerzo y anomalías
Uso de checklists | Obligatorio
Resultado final | Lista Oficial de Anomalías + Decisión de Salida (Accept / Rework / Reinspect)

## Slide 15
❓ ¿Por qué un proceso tan formal?
Un error hallado en producción puede costar hasta 100 veces más que corregirlo en etapas tempranas: la formalidad se justifica por ese ahorro.
❓ Formalidad vs. agilidad
La inspección IEEE 1028 es más rigurosa que un code review informal. ¿En qué proyectos se justifica ese esfuerzo adicional?
❓ El rol de las métricas
Los datos recolectados no buscan evaluar personas, sino mejorar los checklists y el proceso de desarrollo del equipo.
❓ Aplicación práctica
¿En qué tipo de proyectos —críticos en seguridad, financieros, alta concurrencia— sería indispensable aplicar este método?
Discusión
?
¿Por qué un proceso tan formal?
Un error hallado en producción puede costar hasta 100 veces más que corregirlo en etapas tempranas: la formalidad se justifica por ese ahorro.
?
Formalidad vs. agilidad
La inspección IEEE 1028 es más rigurosa que un code review informal. ¿En qué proyectos se justifica ese esfuerzo adicional?
?
El rol de las métricas
Los datos recolectados no buscan evaluar personas, sino mejorar los checklists y el proceso de desarrollo del equipo.
?
Aplicación práctica
¿En qué tipo de proyectos —críticos en seguridad, financieros, alta concurrencia— sería indispensable aplicar este método?

## Slide 16
Conclusiones
✓
Rigor excepcional
La inspección IEEE 1028 es una de las técnicas de verificación más formales, solo superada por las auditorías.
✓
Estructura clara
Sus etapas y roles definidos garantizan objetividad, trazabilidad y ausencia de sesgos personales.
✓
Ahorro real
La detección temprana de errores reduce drásticamente los costos de corrección frente a hallarlos en producción.
✓
Mejora continua
El registro sistemático de métricas impulsa la evolución de checklists y procesos de desarrollo futuros.
✓
Disciplina necesaria
Aplicarla bien exige preparación individual seria, uso constante de checklists y ausencia de gerencia en la sala.